## Slide 1
To Do
Doing
Done
김승철
김인철
김민주
편이슬
포스트잇
20xx-xx-xx
Givengel

## Slide 2
To Do
Doing
Done
김승철
김인철
김민주
편이슬
[관리자 메뉴]
Ajax를 이용한 통계 자료 데이터 가져오기
2021-07-20
Givengel
[관리자 메뉴]
상품 추가 항목 만들기
[관리자 메뉴]
DEV. LOG 폼 구현하기
댓글 입력 기능 오류 찾기
댓글 목록 가져오기
후원단체 총 기부액에 후원한 마일리지를 누적한 합을 디비에 저장할 수 있는 기능
댓글추가 / 댓글삭제를 위한 JSP,스프링 수정
split / arraylist를 이용한 이미지올리기 시도
세션을 이용하여 댓글추가/ 댓글삭제 완성하기
좋아요 기능 구현 좋아요 DB table 설계 및 생성,
상품리스트 정렬방식 선택시 order by #{기준컬럼} 변경할 수 있도록 수정 및 확인 작업

## Slide 3
To Do
Doing
Done
김승철
김인철
김민주
편이슬
2021-07-21
Givengel
[관리자 메뉴]
상품 추가 항목 만들기
후원단체 총 기부액에 후원한 마일리지를 누적한 합을 디비에 저장할 수 있는 기능
이미지를 리스트로 출력하고 배치하기
댓글 출력,수정,삭제,입력 보완 및 완성
(ajax)
상품상세보기페이지 구현,
전체 기능 주석 달기
[관리자 메뉴]
구글폼 조사 결과 차트로 추가
상품상세보기페이지 댓글 구현,
상품 구매 및 장바구니 추가
회원의 정보를 불러와 마일리지 사용 후 차감한 금액을 디비에 저장할 수 있는 기능
댓글 목록 불러오기
댓글 수정, 삭제
마일리지 기부 / 차감 완료하기
(ajax)